安卓计步器 App 开发方案（修订版）

适用于 Codex / Android 开发人员执行 · 本地计步 · 桌面小组件 · 无登录无广告

结论答复 项目可以开发，技术路线可行。建议第一版定位为“独立本地手机计步器”，不依赖三星健康、不依赖手环手表、不要求 Google 登录。 原方案整体方向正确，但需要修正三类风险：后台计步不可承诺完全实时、跨日算法不能直接使用首次读数作为 baseline、Samsung Health / Health Connect 不宜放入 MVP 核心。 建议按本修订版执行：先完成手机硬件计步、跨日/重启容错、首页、7 天统计、1x1 / 2x1 桌面小组件和实时计步模式。

| 判断项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否可以开发 | 可以 | Android 原生支持步数传感器，Kotlin 原生开发可以实现本地计步与小组件。 |
| 是否必须依赖三星健康 | 不需要 | 第一版应直接读取手机硬件计步传感器，三星健康只作为后期增强。 |
| 是否必须连接手环/手表 | 不需要 | 只要手机本身支持计步传感器，用户携带手机即可计步。 |
| 后台是否绝对可靠 | 不能绝对承诺 | 普通后台存在省电策略和系统限制，实时模式需使用前台服务和常驻通知。 |
| 是否适合交给 Codex 开发 | 适合 | 但需要用本修订版明确 MVP 范围、算法、权限和验收标准。 |

# 1. 产品定位修订

第一版建议定位为“本地计步器 + 桌面步数组件”，重点解决用户在三星健康不可用、没有手环手表、不想登录 Google 或其他账号时，仍然可以在手机和桌面小组件上查看当天步数的问题。

产品表述建议避免“完全替代三星健康”或“与三星健康完全一致”。更稳妥的表达是：手机随身携带时，App 自动统计手机检测到的步数，并在首页和桌面小组件中展示。

| 原方案内容 | 修订建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 参考三星健康体验 | 保留信息层级，不照抄视觉和数据口径 | 三星健康可能合并手表、戒指、手机等多设备数据，本 App 第一版只统计手机。 |
| 后续扩展 Health Connect / Samsung Health | 保留为二期或三期能力 | 避免第一版被平台授权和数据合并复杂度拖慢。 |
| 精准统计每日步数 | 改为“相对准确统计手机检测到的每日步数” | 手机未随身携带时无法记录人体实际步数。 |

# 2. MVP 第一版范围

原方案功能较完整，但第一版建议压缩范围，优先把“计步可靠性”和“桌面显示”做好。

| 模块 | 第一版是否做 | 开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 计步权限申请 | 必须 | Android 10+ 请求 ACTIVITY_RECOGNITION。拒绝权限时显示明确提示。 |
| 硬件计步传感器 | 必须 | 优先使用 Sensor.TYPE_STEP_COUNTER。无传感器时提示不支持。 |
| 今日步数 | 必须 | 首页大号数字显示。 |
| 每日目标 | 必须 | 默认 8000 或 10000，允许用户修改。 |
| 距离估算 | 必须 | 由步数 × 步幅估算，步幅可按身高估算或手动设置。 |
| 热量估算 | 建议 | 标注“估算”，避免医疗化表达。 |
| 最近 7 天统计 | 必须 | 柱状图即可，显示平均步数、最高步数、达标天数。 |
| 跨日处理 | 必须 | 不能直接丢弃凌晨到首次打开 App 之间的步数。 |
| 手机重启补偿 | 必须 | 传感器累计值重置后，当天已统计步数不能清零。 |
| 1x1 桌面小组件 | 必须 | 显示今日步数，点击打开 App。 |
| 2x1 桌面小组件 | 必须 | 显示步数、目标百分比、进度条，支持点击刷新。 |
| 实时计步模式 | 建议 | 开启后使用 Foreground Service + 常驻通知。 |
| Health Connect | 二期 | 作为数据补全或迁移能力，不作为 MVP 核心。 |
| Samsung Health | 三期验证 | 涉及三星授权、合作和分发，不作为第一版依赖。 |

# 3. 推荐技术路线

| 模块 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Kotlin | Android 原生开发首选，适合传感器、服务和小组件。 |
| UI | Jetpack Compose + Material 3 | 便于做现代化界面、深色模式和响应式布局。 |
| 架构 | MVVM | 足够清晰，避免第一版过度设计。 |
| 数据库 | Room | 保存每日汇总、采样点和用户设置。 |
| 异步 | Coroutines + Flow | 处理传感器、数据库和 UI 状态流。 |
| 后台同步 | WorkManager | 用于普通模式周期补算，不用于实时计步。 |
| 实时模式 | Foreground Service | 用于用户主动开启后的持续监听。 |
| 小组件 | AppWidget 或 Jetpack Glance | 第一版建议先保证稳定，再做复杂样式。 |

# 4. 计步数据源设计

## 4.1 主数据源：手机硬件计步传感器

第一版主数据源使用 Android SensorManager 的 Sensor.TYPE_STEP_COUNTER。它返回设备开机以来的累计步数，不是当天步数，因此必须结合本地 baseline 计算每日步数。

今日步数 = 当前传感器累计值 - 当日起始 baseline + 当日补偿步数

需要注意：不能把“App 不常驻也一定能持续累计”作为绝对承诺。普通模式只做低功耗补算；用户要求更及时的桌面显示时，应开启实时计步模式。

## 4.2 辅助数据源：Health Connect

Health Connect 建议放在第二阶段，用于读取用户授权的步数记录、按时间范围聚合步数，或作为换机迁移和健康数据互通能力。第一版可以预留入口，但不要默认启用。

## 4.3 可选数据源：Samsung Health

Samsung Health 不建议作为 MVP 核心。三星健康数据读取通常需要 Samsung Health Data SDK、用户授权，并可能涉及合作/应用验证流程。对于 Knox 熔断导致三星健康不可用的用户，本 App 更应该保持独立本地计步能力。

# 5. 核心算法修订

## 5.1 首次安装

current = readStepCounter()
保存 current 为 today.baselineSensorSteps
today.dailySteps = 0
today.lastSensorSteps = current

第一版不追溯安装前步数，避免与其他健康平台数据混淆。

## 5.2 正常读取

current = readStepCounter()
delta = current - lastSensorSteps
if delta >= 0:
    today.dailySteps += delta
    today.lastSensorSteps = current
else:
    handleRebootOrSensorReset()

## 5.3 手机重启或传感器重置

手机重启后，计步传感器累计值可能从较小值重新开始。处理原则是：当天已统计步数保留，不允许清零。

if currentSensorSteps < lastSensorSteps or bootChanged:
    // 保留 today.dailySteps
    today.baselineSensorSteps = currentSensorSteps
    today.lastSensorSteps = currentSensorSteps
    today.compensatedSteps = today.dailySteps

## 5.4 跨日处理

原方案中“新一天首次读数作为 baseline”的写法容易漏掉早晨步数。修订后应使用上次采样值和当前值之间的 delta 进行估算归属。

if localDateChanged:
    delta = currentSensorSteps - lastSensorSteps
    closeYesterdayRecord()
    createTodayRecord()
    if delta >= 0:
        today.baselineSensorSteps = lastSensorSteps
        today.dailySteps = delta
        today.lastSensorSteps = currentSensorSteps
        today.isEstimated = true
    else:
        today.baselineSensorSteps = currentSensorSteps
        today.dailySteps = 0
        today.lastSensorSteps = currentSensorSteps

这样可以避免用户早上走了一段路后才打开 App，导致当天步数直接丢失。第一版可以把跨日后未精确采样的步数标记为 isEstimated。

# 6. 后台与实时模式修订

| 模式 | 实现方式 | 用户感知 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通低功耗模式 | WorkManager 周期同步 + App 打开刷新 + 小组件点击刷新 | 省电，但可能延迟 5-30 分钟 | 日常使用、用户不要求实时变化 |
| 实时计步模式 | Foreground Service 注册传感器监听 + 常驻通知 | 步数更及时，通知栏常驻，耗电略高 | 用户运动中、桌面小组件要求更实时 |

WorkManager 不能用于秒级实时计步。它适合周期性补算和刷新数据库，且执行会受到 Doze、省电模式和厂商后台策略影响。

实时模式必须由用户主动开启，并且在 Android 13+ 申请通知权限，在 Android 14+ 按健康类前台服务声明相应权限和类型。

# 7. Android 权限与 Manifest 建议

<uses-permission android:name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION" />
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_HEALTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />

| 权限 | 用途 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITY_RECOGNITION | 读取计步/活动识别相关数据 | 首次使用计步时请求 |
| POST_NOTIFICATIONS | 实时模式常驻通知 | 用户开启实时计步时请求 |
| FOREGROUND_SERVICE | 启动前台服务 | Manifest 声明 |
| FOREGROUND_SERVICE_HEALTH | Android 14+ 健康类前台服务 | Manifest 声明 |
| RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 重启后恢复 WorkManager 和状态 | Manifest 声明 |

# 8. 数据库设计修订

## 8.1 daily_steps

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| date | String | yyyy-MM-dd，主键 |
| baselineSensorSteps | Long | 当日起始传感器累计值 |
| lastSensorSteps | Long | 最后一次读取的传感器累计值 |
| dailySteps | Long | 当日步数 |
| compensatedSteps | Long | 重启/传感器重置后的补偿值 |
| distanceMeters | Double | 距离估算 |
| calories | Double | 热量估算 |
| goalSteps | Int | 每日目标 |
| isEstimated | Boolean | 是否包含跨日估算 |
| dataSource | String | PHONE_SENSOR / HEALTH_CONNECT / SAMSUNG_HEALTH |
| updatedAt | Long | 最后更新时间戳 |

## 8.2 sensor_samples

sensor_samples 用于调试、小时分布和异常分析，不建议每一步都写入数据库。

| 保存场景 | 是否保存 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| App 打开 | 保存 | 用于补算和首页刷新 |
| WorkManager 同步 | 保存 | 用于后台补算 |
| 跨日 | 保存 | 用于定位估算数据 |
| 手机重启恢复 | 保存 | 用于异常排查 |
| 实时模式 | 每 1-5 分钟保存一次 | 不要每一步落库，避免数据库膨胀 |

# 9. UI 与小组件修订

## 9.1 首页

顶部：日期、数据来源、权限/后台状态。

中间：大号今日步数 + 圆环目标进度。

下方：距离、热量、目标完成率。

底部：最近 7 天小柱状图和入口按钮。

异常提示：无权限、无传感器、后台可能延迟、实时模式未开启。

## 9.2 统计页

第一版只做最近 7 天趋势。

显示周总步数、平均步数、最高日步数、达标天数。

月度热力图、成就系统放到二期。

## 9.3 小组件

| 尺寸 | 名称 | 显示内容 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1x1 | 极简步数 | 今日步数 + 小图标 | 点击打开首页 |
| 2x1 | 步数进度 | 今日步数 + 目标百分比 + 横向进度条 | 点击打开首页，刷新按钮主动同步 |

普通模式下，小组件显示数据库中最新步数，可能存在延迟；实时模式下，前台服务更新数据库后触发小组件刷新。

# 10. 开发任务拆分

| 阶段 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：技术验证 | 读取 TYPE_STEP_COUNTER；申请权限；锁屏、息屏、划掉 App、重启后验证。 | 在目标手机上能读取传感器累计值，重启后 App 不崩溃。 |
| 阶段 2：数据层 | Room 表结构；今日 baseline；跨日；重启补偿；目标步数。 | 今日步数稳定显示，跨日新建记录，重启不清零。 |
| 阶段 3：首页 | 大号步数、目标进度、距离、热量、7 天图表、异常提示。 | 首页 3 秒内看懂今日步数和目标完成情况。 |
| 阶段 4：后台同步 | WorkManager；App 打开刷新；小组件点击刷新；开机恢复。 | 普通模式可周期补算，点击小组件可刷新。 |
| 阶段 5：实时模式 | Foreground Service；常驻通知；服务中监听传感器；关闭服务。 | 开启后锁屏走路步数持续更新，关闭后服务停止。 |
| 阶段 6：小组件 | 1x1、2x1 组件；读取数据库；点击打开和刷新；跨日更新。 | 桌面显示今日步数，不长期显示昨天数据。 |

# 11. 验收测试清单

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 首次安装 | 请求计步权限，说明用途。 |
| 拒绝权限 | 首页显示无法计步和重新授权入口。 |
| 手机随身走 100 步 | 步数明显增加，允许小范围误差。 |
| 手机放桌上，人走路 | 步数不增加或少量增加，这是正常情况。 |
| 锁屏走路 | 普通模式再次打开可补算，实时模式应持续更新。 |
| App 被划掉 | 再次打开不崩溃，能继续计算。 |
| 手机重启 | 当天已统计步数不清零。 |
| 晚上跨日 | 第二天生成新日期记录，不覆盖前一天。 |
| 早上走路后才打开 App | 新增步数不应直接丢失，可标记为估算。 |
| 小组件点击刷新 | 小组件读取最新数据库并刷新显示。 |
| 开启省电模式 | 设置页提示后台刷新可能延迟。 |

# 12. 给 Codex / 开发人员的最终指令

请开发一款 Android 本地计步器 App，使用 Kotlin + Jetpack Compose + Material 3 + Room + WorkManager。

第一版不要接入账号、云同步、Samsung Health。核心数据源使用 Android SensorManager 的 TYPE_STEP_COUNTER。Android 10+ 申请 ACTIVITY_RECOGNITION 权限。

App 需要支持：今日步数、每日目标、距离估算、热量估算、最近 7 天统计、跨日处理、手机重启补偿、1x1 和 2x1 桌面小组件、深色模式。

普通模式下使用 WorkManager 周期同步，不能承诺实时刷新。实时模式下使用 Foreground Service 注册 step counter listener，并显示常驻通知。Android 14+ 需要声明 foregroundServiceType="health" 以及相关权限。

计步算法：今日步数 = 当前传感器累计值 - 当日起始 baseline + 当日补偿步数。
如果 currentSensorSteps < lastSensorSteps，需要按手机重启或传感器重置处理，不允许清空当天步数。
如果发现跨日，不能简单把首次读取值作为 baseline；否则会漏掉早晨步数。需要用 lastSensorSteps 和 currentSensorSteps 的 delta 进行估算归属，并记录 isEstimated。

小组件读取本地数据库最新 daily_steps 数据，支持点击打开 App 和点击刷新。

# 13. 参考依据

Android Developers：Use Sensor Manager to measure steps from a mobile device，https://developer.android.com/health-and-fitness/fitness/basic-app/read-step-count-data

Android Developers：Android 10 Privacy changes - Physical activity recognition，https://developer.android.com/about/versions/10/privacy/changes

Android Developers：PeriodicWorkRequest API reference，https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/work/PeriodicWorkRequest

Android Developers：Health Connect - Track steps，https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/features/steps

Samsung Developer：Samsung Health Data SDK / App creation process，https://developer.samsung.com/health/data/process.html

# 14. 最终结论

本项目可以开发。建议第一版按“本地、干净、无广告、不登录、不依赖手环手表”的方向执行。开发优先级应放在计步传感器验证、跨日/重启容错、首页显示和桌面小组件，而不是三星健康接入或复杂成就体系。

完成第一版后，再根据实机测试结果决定是否接入 Health Connect 或 Samsung Health。